**АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Постановление**

от 12.01.2024 г. № 1-па

 **О начале разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения**

 В целях повышения качества жизни населения, экономических и социальных возможностей на территории Алексеевского сельсовета Здвинского района Новосибирской области. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

 **П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Актуализировать схему теплоснабжения Алексеевского сельсовета Здвинского района Новосибирской области.
2. Утвердить «дорожную карту» по разработке и утверждению схемы теплоснабжения Алексеевского сельсовета. Приложение 1.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Алексеевского сельсовета

 Здвинского района Новосибирской области С.А. Кошелев

Утверждено Постановлением

администрации Алексеевского

сельсовета Здвинского района

Новосибирской области

 от 12.01.2024г № 1-па

Приложение 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. размещение на официальном сайте поселения:а) уведомление о начале разработки проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения);б) указание на страницу официального сайта, на которой размещена действующая схема теплоснабжения, в том числе актуализированные схемы теплоснабжения (при их наличии) | **В течение 3 рабочих дней**со дня принятия решения о разработке схемы |  |  |
| 2. Органы местного самоуправления обеспечивает:а) размещение соответствующего проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте;б) опубликование сведений о размещении проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте и в средствах массовой информации;в) либо возвращение на доработку соответствующего проекта, в случае если поступивший проект схемы теплоснабжения не соответствует требованиям к схемам теплоснабжения (с указанием конкретных замечаний) | **В течение 15 календарных дней** со дня завершения разработки проекта схемы теплоснабжения или со дня поступления к ним проекта схемы теплоснабжения |  |  |
| 3. Сбор замечаний и предложений к проекту схемы | **Не менее 20 и более 30 календарных дней** со дня размещения соответствующего проекта |  |  |
| 4. Проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения)  | Начинаются **не позднее 15 календарных дней** со дня окончания срока сбора замечаний и предложений. Срок проведения публичных слушаний не может быть **более 30 календарных дней.** |  |  |
| 5. Размещение на официальном сайте уведомления о проведении публичных слушаний | **Не менее чем за 7 календарных дней**до дня их начала. |  |  |
| 6. Размещение на официальном сайте замечаний и предложений | **Не позднее 3 календарных дней** со дня окончания срока сбора указанных замечаний и предложений |  |  |
| 7. Итоговый документ (протокол) публичных слушаний подготавливается, оформляется и размещается на официальном сайте  | **В течение 3 рабочих дней**со дня проведения собрания участников публичных слушаний |  |  |
| 8. Глава местной администрации принимает одно из следующих решений:а) утверждает схему теплоснабжения (актуализированную схему теплоснабжения);б) либо продлевает (однократно) срок рассмотрения проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения) не более чем на 30 календарных дней (при необходимости);в) либо возвращает (однократно) соответствующий проект на доработку. При этом срок доработки проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения) не может быть более 60 календарных дней со дня принятия решения о его возврате на доработку | **В течение 7 рабочих дней**со дня размещения указанного итогового документа (протокола) на официальном сайте |  |  |
| 9. Органы местного обязаны разместить схему теплоснабжения на официальном сайте в полном объеме, включая копию решения о ее утверждении | **В течение 15 календарных дней** со дня утверждения схемы теплоснабжения |  |  |
| 10. Опубликование информации о размещении схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) на официальных сайтах и в официальных источниках  | **Не позднее 3 календарных дней** со дня размещения схемы теплоснабжения на официальном сайте | . |  |